# نمونه قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وب سایت

این قرارداد در تاریخ [روز] [ماه] [سال] بین طرفین زیر منعقد شد و طرفین با امضای این قرار داد، خود را ملزم به اجرای همه مفاد آن می‌دانند.

ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد

1-1مشخصات کارفرما (سفارش دهنده):

نام/نام شرکت [نام کامل شخص یا شرکت]

کد ملی/شناسه ملی [کد ملی/شناسه ملی]

آدرس دقیق [آدرس دقیق پستی]

تلفن تماس  [شماره تماس]

ایمیل رسمی  [ایمیل رسمی]

نماینده تام‌الاختیار (در صورت شرکت)  [نام و نام خانوادگی نماینده]

2-1 مشخصات مجری (طراح/پیمانکار):

نام/نام شرکت  [نام کامل شخص یا شرکت مجری]

کد ملی/شناسه ملی  [کد ملی/شناسه ملی یا شماره ثبت]

آدرس دقیق  [آدرس دقیق پستی]

تلفن تماس  [شماره تماس]

ایمیل رسمی  [ایمیل رسمی]

ماده ۲: موضوع قرارداد

عبارت است از طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی یک وب‌سایت [نوع وب‌سایت: مثلاً شرکتی-معرفی محصول/فروشگاهی] به صورت [تعداد زبان: مثلاً تک زبانه/دوزبانه] بر بستر [سیستم مدیریت محتوا: مثلاً وردپرس/کدنویسی اختصاصی] برای [نام شرکت یا برند کارفرما] مطابق با جزئیات ذکر شده در ماده ۳ این قرارداد.

ماده ۳: شرح کامل خدمات و مراحل انجام کار (Scope of Work)

خدمات و مراحل انجام کار به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

۳-۱- خدمات شامل پروژه (Inclusions):

۱. فاز تحقیق و طراحی  - برگزاری جلسه اولیه برای درک نیازها. - طراحی وایرفریم (Wireframe) برای [تعداد] صفحه اصلی. - طراحی رابط کاربری (UI Design) برای حداکثر [تعداد، مثلاً ۳] صفحه اصلی. - ارائه [تعداد، مثلاً ۲] دور بازبینی (Revision Round) برای طرح گرافیکی.

۲. فاز توسعه (Development)  - تبدیل طرح گرافیکی تأیید شده به یک وب‌سایت واکنش‌گرا (Responsive). - سازگاری با آخرین نسخه‌های مرورگرهای اصلی (Chrome، Firefox، Safari). - پیاده‌سازی روی [پلتفرم: مثلاً وردپرس] و نصب قالب و افزونه‌های ضروری. - ایجاد صفحات اصلی توافق شده (حداکثر [تعداد، مثلاً ۱۰] صفحه).

۳. فاز راه‌اندازی و تحویل  - بارگذاری سایت روی هاست معرفی شده توسط کارفرما. - انجام تنظیمات اولیه سئوی فنی (Technical SEO) شامل: بهینه‌سازی ساختار URL، نصب افزونه سئو، ساخت نقشه سایت XML و فایل robots.txt. - اتصال به گوگل آنالیتیکس و سرچ کنسول. - برگزاری یک جلسه آموزشی [مدت زمان، مثلاً ۱.۵ ساعته] آنلاین برای کار با پنل مدیریت.

۳-۲- خدمات خارج از پروژه (Exclusions):

مجری تعهدی در قبال انجام خدمات زیر ندارد و در صورت درخواست کارفرما، مشمول توافق و هزینه جداگانه خواهد بود:

- تولید محتوا (نوشتن متن، تهیه عکس، ویدئو یا محتوای گرافیکی).

- طراحی لوگو و هویت بصری برند (گرافیک‌های خارج از رابط کاربری سایت).

- ورود انبوه اطلاعات (ورود بیش از [تعداد، مثلاً ۱۰] محصول/مقاله اولیه).

- خدمات سئوی محتوایی، لینک‌سازی خارجی (Off-Page SEO) و کسب رتبه در گوگل.

- خرید هاست و دامنه (مگر اینکه به عنوان سرویس جداگانه توافق شده باشد).

- پشتیبانی و نگهداری پس از دوره ضمانت.

ماده ۴: زمان‌بندی تحویل پروژه

مدت زمان کلی اجرای این پروژه [تعداد] روز/ماه کاری در نظر گرفته شده و شروع آن از تاریخ امضای قرارداد و پرداخت پیش‌پرداخت خواهد بود. زمان‌بندی تحویل فازها به شرح جدول زیر است:

| فاز | تاریخ تحویل تقریبی | وابستگی زمانی |
| --- | --- | --- |
| تأیید وایرفریم و طرح UI | [تاریخ] | منوط به ارائه محتوای اولیه و بازخورد کارفرما |
| تحویل نسخه آزمایشی (Demo) | [تاریخ] | منوط به تأیید طرح UI و تحویل کامل محتوای نهایی توسط کارفرما |
| تحویل نهایی و راه‌اندازی | [تاریخ] | منوط به تسویه حساب کامل و تأیید نهایی کارفرما |

تبصره ۱: تحویل به موقع هر فاز، منوط به ارائه به موقع اطلاعات، محتوا و بازخورد (حداکثر ظرف [مثلاً ۳] روز کاری) از سوی کارفرماست و هر روز تأخیر از جانب کارفرما، به همان میزان به تاریخ تحویل نهایی پروژه افزوده خواهد شد.

ماده ۵: مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

۵-۱- مبلغ کل: مبلغ کل قرارداد برای اجرای کامل موضوع ماده ۲، به میزان [مبلغ به عدد] ریال (معادل [مبلغ به حروف] ریال) تعیین می‌شود.

۵-۲- نحوه پرداخت: مبلغ کل به صورت مرحله‌ای و مطابق با جدول زیر پرداخت خواهد شد:

| فاز پروژه (Milestone) | درصد پرداخت | مبلغ (ریال) | شرایط پرداخت |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌پرداخت | ۴۰٪ | [مبلغ] | همزمان با امضای قرارداد برای شروع رسمی پروژه |
| تایید طراحی UI | ۳۰٪ | [مبلغ] | پس از تایید نهایی طرح گرافیکی و قبل از شروع کدنویسی |
| تحویل نهایی | ۳۰٪ | [مبلغ] | پس از اتمام پروژه و قبل از تحویل دسترسی‌های مدیریت و سورس کد |

۵-۳- تأخیر در پرداخت: در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط کارفرما بیش از [مثلاً ۵] روز کاری پس از تاریخ مقرر، مجری مجاز است تا زمان تسویه کامل، کار را متوقف نماید. همچنین مبلغ [درصد، مثلاً ۱%] مبلغ قسط به ازای هر روز تأخیر، به عنوان جریمه دیرکرد محاسبه خواهد شد.

ماده ۶: تعهدات طرفین

۶-۱- تعهدات مجری (طراح):

- انجام همه خدمات تعیین شده در ماده ۳ با بالاترین کیفیت و استاندارد حرفه‌ای.

- پایبندی به زمان‌بندی پروژه (به شرط همکاری کارفرما مطابق تبصره ماده ۴).

- حفظ محرمانگی همه اطلاعات تجاری کارفرما که در طول پروژه در اختیار وی قرار می‌گیرد.

- رفع هرگونه ایراد فنی ناشی از کدنویسی مجری تا ۳۰ روز پس از تحویل نهایی.

۶-۲- تعهدات کارفرما:

- پرداخت به موقع و کامل هزینه‌ها مطابق با ماده ۵.

- تهیه و تحویل تمامی محتوای نهایی (متون ویراستاری شده، تصاویر باکیفیت و لوگو) قبل از شروع فاز توسعه.

- معرفی یک شخص به عنوان نماینده تام‌الاختیار برای ارتباط با مجری و ارائه بازخوردهای نهایی.

- ارائه بازخورد در زمان مقرر (ظرف ۳ روز کاری). در غیر این صورت، آخرین نسخه ارسالی، تأیید شده تلقی خواهد شد.

- تأمین و پرداخت هزینه‌های لایسنس قالب‌ها و افزونه‌های تجاری مورد نیاز برای سایت (در صورت استفاده از وردپرس).

ماده ۷: مالکیت سورس کد و حق استفاده

۷-۱- مالکیت کارفرما: پس از پرداخت کامل و تسویه حساب نهایی، مالکیت معنوی وب‌سایت نهایی (شامل کدهای اختصاصی نوشته شده برای پروژه، طراحی گرافیکی نهایی و محتوای ارائه شده توسط کارفرما) به طور کامل به کارفرما منتقل می‌شود.

۷-۲- مالکیت مجری: مجری، مالکیت ابزارها، روش‌ها، کدهای کتابخانه‌ای (Libraries) و فریمورک‌هایی که برای ساخت سایت استفاده کرده است را حفظ می‌کند و کارفرما تنها حق استفاده از آن‌ها را در قالب وب‌سایت نهایی خود دارد.

۷-۳- حق نمایش در پورتفولیو: کارفرما به مجری اجازه می‌دهد که پس از راه‌اندازی عمومی وب‌سایت، از آن به عنوان نمونه کار در وب‌سایت، رزومه و شبکه‌های اجتماعی خود (با ذکر نام کارفرما) استفاده کند.

ماده ۸: فسخ قرارداد و حل اختلاف

- فسخ توسط مجری: در صورت عدم پرداخت هزینه از طرف کارفرما پس از [تعداد] اخطار کتبی، مجری حق فسخ قرارداد را دارد.

- فسخ توسط کارفرما: در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما بدون دلیل موجه پس از شروع پروژه، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت هزینه تمام کارهای انجام شده تا آن لحظه، مبلغ [درصد، مثلاً ۱۵%] از باقی‌مانده مبلغ کل قرارداد را به عنوان جبران خسارت به مجری پرداخت کند.

حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای هر یک از مفاد این قرارداد، ابتدا طرفین تلاش خواهند کرد تا از طریق مذاکره و حسن نیت مشکل را حل کنند. در صورت عدم توافق، موضوع به [مرجع قانونی یا داوری مورد توافق، مثلاً شورای عالی انفورماتیک یا دادگاه‌های صالحه تهران] ارجاع خواهد شد.

ماده ۹: نسخ قرارداد

این قرارداد در [تعداد] ماده و [تعداد] تبصره تنظیم و در [تعداد، مثلاً دو] نسخه هم‌سان تهیه شده که هر دو نسخه، اعتبار یکسانی دارند و در تاریخ ذکر شده توسط طرفین امضا و مبادله شده است.

| کارفرما (سفارش دهنده) | مجری (طراح/پیمانکار) |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگی/نماینده | نام و نام خانوادگی/نماینده |
| امضاء و مهر | امضاء و مهر |